# GMINA STRYKÓW

# 95-010 Stryków, ul. Kościuszki 27

# tel. 042 719 80 02, 042 719 96 73 fax. 042 719 81 93

# www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: strykow@strykow.pl

Stryków, dnia 24.09.2018 r.

# Nr sprawy IZP.271.53.2018

# ZAPYTANIE OFERTOWE

o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją realizowaną przez Gminę Stryków polegającą na wykonaniu robót termomodernizacyjnych na obiekcie świetlicy wiejskiej we Wrzasku w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Stryków”

Niniejsze zadanie jest dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) zgodnie z umową o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.04.02.01-10-0003/18-00 z dnia 11.09.2018 r.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad procesem inwestycyjnym                         w branży konstrukcyjnej – inspektor wiodący i instalacyjnej energetycznej w zakresie wynikającym z opracowanej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wrzask w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Stryków”.

Nadzór należy pełnić zgodnie z ustawą Prawo budowlane, obowiązującymi przepisami, normami                    i zasadami wiedzy technicznej oraz w zakresie i w sposób określony w umowie. Do obowiązków inspektora na terenie budowy należeć będzie kontrola realizowanych prac pod kątem projektu budowlanego, zgodności z zasadami wiedzy technicznej oraz wszelkimi przepisami prawnymi. Inspektor odpowiedzialny będzie również za jakość materiałów budowlanych oraz wykonywanych prac. Będzie również brał udział w próbach i odbiorach technicznych wszystkich instalacji oraz robót ulegających zakryciu i zanikających. Do obowiązków osoby pełniącej funkcję inspektora należeć będzie również przekazywanie gotowych obiektów do użytkowania, potwierdzanie wykonania prac, udział przy usuwaniu ewentualnych wad oraz kontrola rozliczenia budowy.

Wymagania szczegółowe:

Inspektor nadzoru będzie obecny na placu budowy w terminie i czasie niezbędnym do zachowania ciągłości prac i zapewnienia skutecznego nadzoru oraz dokonywania odbiorów robót zanikających                 i odbiorów częściowych.

Jeśli Zamawiający uzna to za konieczne, Inspektor nadzoru będzie zobowiązany do weryfikowania jakości wykonanych robót  codziennie lub zgodnie z ustaleniami otrzymanymi od Zamawiającego.

Obowiązkiem Inspektora nadzoru jest osobiste uczestniczenie w naradach technicznych, o których Zamawiający powiadomi Inspektora nadzoru telefonicznie lub drogą elektroniczną na dzień przed terminem planowanej narady.

Obowiązkiem Inspektora nadzoru jest osobisty udział w trzech przeglądach gwarancyjnych,                       o których Zamawiający powiadomi Inspektora na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem przeglądu.

Obowiązkiem Inspektora nadzoru będzie współuczestniczenie w pracach zespołu rozliczającego udzieloną na tę inwestycję dotację unijną.

Ogólna charakterystyka robót objętych nadzorem inwestorskim:

Zakres termomodernizacji obejmuje: prace przygotowawcze do docieplenia budynku takie jak demontaż rur spustowych i rynien, demontaż instalacji odgromowej, demontaż osprzętu elektrycznego i teleinformatycznego, zewnętrznych jednostek klimatyzacyjnych i chłodniczych, demontaż elementów konstrukcyjnych dachu, demontaż opaski z kostki kamiennej wokół budynku, demontaż pokrycia dachowego, ocieplenie ścian zewnętrznych murowanych płytami styropianowymi                 EPS70-038 (o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,038 W/(mK)), o grubości 16 cm,  metodą lekką mokrą z tynkiem cienkowarstwowym wraz z ociepleniem ościeży okiennych i drzwiowych, pas cokołowy fundamentu należy osuszyć i wykonać ocieplenie polistyrenem ekstrudowanym XPS                   o grubości 14 cm z wykończeniem tynkiem mozaikowym, ocieplenie ścian szkieletowych poddasza płytami styropianowymi EPS70-038 o grubości 18 cm (współczynnik przewodzenia ciepła λ = 0,038 W/(mK)) mocowanymi na listwach dystansowych z wymianą warstwy zewnętrznej płyt pilśniowych na płytę OSB, ocieplenie dachu budynku wełną mineralną o  grubości 22 cm (o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,040 W/(mK)) ułożoną  w połaci dachu krokwiowego z wykonaniem paraizolacji i okładziny sufitowej z płyt gipsowo-kartonowych, ocieplenie w sali spotkań podłogi na gruncie styropianem o współczynniku przewodności λ = 0,036 W/(mK) i grubości 5 cm ułożonym na powierzchni podkładu betonowego z zabezpieczeniem przeciwwilgociowym, wykonaniem na niej wylewki z zaprawy cementowej i ułożeniem płytek ceramicznych o wymiarach 50 x50 cm na powierzchni 165,60 m2, wymiana drzwi zewnętrznych na nowe jednoskrzydłowe oz przekładką termiczną o współczynniku przenikania U= 1,5W/m2K. wymiana okien na poddaszu na nowe                         o współczynniku przenikania U= 1,6 W/m2K wraz ze zmiana powierzchni okien, prace towarzyszące dociepleniu budynku takie jak montaż rur spustowych i rynien, montaż instalacji odgromowej, montaż osprzętu elektrycznego i teleinformatycznego, zewnętrznych jednostek klimatyzacyjnych                                i chłodniczych, montaż elementów konstrukcyjnych dachu, montaż pokrycia dachowego, wykonanie obróbek blacharskich, montaż podsufitki wykończeniowej, remont kominów, odtworzenie opaski                   z kostki kamiennej wokół budynku, modernizacja instalacji oświetlenia podstawowego poprzez zainstalowanie 31 punktów świetlnych - opraw oświetleniowych z energooszczędnymi źródłami światła typu LED.

Wszystkie roboty prowadzone będą na podstawie przyjętego przez Starostę Zgierskiego zgłoszenia zamiaru ich wykonania.

Wykonawca robót budowlanych zostanie wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych z numerem:                 611226-N-2018 w dniu 31.08.2018 r.

Ze szczegółowym zakresem robót budowlanych można zapoznać się w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Strykowie, pokój nr 21, ul. Kościuszki 27, 95-010 Stryków.

Dokumentacje projektowe, przedmiary robót i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru                     robót budowlanych są także dostępne na stronie internetowej www.bip.strykow.pl                                           w zakładce przetargi 2018: http://www.bip.strykow.pl/?a=8128

Termin zakończenia inwestycji: do dnia 30.11.2018 r.

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostaną określone w umowie zawartej z wybranym Wykonawcą.

Termin wykonania zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w okresie wykonywania inwestycji będącej przedmiotem nadzoru inwestorskiego oraz usunięcia usterek, włącznie z udziałem w odbiorze po usterkowym i gwarancyjnym.

Kryteria oceny ofert.

Cena musi być podana liczbowo i słownie. W cenie muszą być uwzględnione wszystkie zobowiązania i powinna obejmować wszystkie koszty  i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

Cena ofertowa brutto - waga 100 %.

Zastosowany wzór do obliczenia punktowego

Nazwa kryterium: cena (C)

CC = Comin / Cobad x Kp x Wc

sposób oceny:

Comin – najniższa oferowana cena brutto

Cobad – cena ofertowa brutto badanej oferty

Kp – współczynnik proporcjonalności 100

Wc – waga kryterium oceny – 100 %

Oferta Wykonawcy z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 100,00 pkt. Pozostałym  ofertom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia oraz  dokumenty i oświadczenia jakie należy złożyć wraz z ofertą (w zakresie warunków udziału w postępowaniu oraz przesłanek wykluczenia z postępowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych stosuje się odpowiednio):

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełniają warunki udziału (należy złożyć oświadczenia – załączniki nr 2a, 2b),

- należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadane uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) dla wszystkich inspektorów uczestniczących w procesie inwestycyjnym

- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

Osoba upoważniona do udzielania potrzebnych informacji – Emilia Pietrucha  - Inspektor ds. inwestycji UM w Strykowie, tel. 42 719 94 95.

Oferty należy złożyć w formie pisemnej z wykorzystaniem załącznika nr 1 (formularz ofertowy) do dnia 02.10.2018 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Strykowie,  ul. Kościuszki 27, 95-010 Stryków, pokój nr 1 (sekretariat)  do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.10.2018 r. o godz. 10.30  w pokoju nr 21, II piętro.

Koperta z ofertą powinna być opisana w następujący sposób: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Stryków - pełnienie nadzoru inwestorskiego – IZP.271.53.2018” z dopiskiem: „Nie otwierać przed dniem 02.10.2018 r. do godz. 10:30”

Załączniki:

1. Formularz ofertowy – zał. nr 1;

2. Oświadczenia – zał. nr 2  a i 2 b.

# Nr sprawy IZP.271.53.2018

# Załącznik nr 1

# FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ 
PONIŻEJ 30 000 EURO

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa.....................................................................................................................

Siedziba..................................................................................................................

Nr telefonu/faks......................................................................................................

nr NIP......................................................................................................................

nr REGON...............................................................................................................

adres e-mail: ...........................................................................................................

(jeśli wykonawca posiada)

# Dane dotyczące Zamawiającego:

Gmina Stryków, ul. Kościuszki 27

95 – 010 Stryków

Zobowiązania Wykonawcy:

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia:  pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją realizowaną przez Gminę Stryków polegającą na wykonaniu robót termomodernizacyjnych na obiekcie świetlicy wiejskiej we Wrzasku w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Stryków”

za cenę brutto (z podatkiem VAT): ……………………………………….. zł,

słownie: (…………………………………………………………………………………………...)

Cena usługi obejmuje wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy oraz podatki obowiązujące na terenie Polski. W cenie muszą być uwzględnione wszystkie zobowiązania                         i powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

Oświadczam, że uzyskałem niezbędne do sporządzenia oferty informacje mające wpływ na wartość zamówienia i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu                         i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Termin płatności: 14 dni po wystawieniu faktury

# Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej ……………………………………………….

Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

___________________________________

imię i nazwisko Wykonawcy

# Nr sprawy IZP.271.53.2018

# Załącznik nr 2a

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa.....................................................................................................................

Siedziba..................................................................................................................

Nr telefonu/faks......................................................................................................

nr NIP......................................................................................................................

nr REGON...............................................................................................................

adres e-mail: ...........................................................................................................

(jeśli wykonawca posiada)

# OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1b ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) składając ofertę w postępowaniu                    o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczam/y że:

spełniam/y warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

      - kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

      - sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

      - zdolności technicznej lub zawodowej.

_________________________

data i podpis Wykonawcy

# Nr sprawy IZP.271.53.2018

# Załącznik nr 2 b

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa.....................................................................................................................

Siedziba..................................................................................................................

Nr telefonu/faks......................................................................................................

nr NIP......................................................................................................................

nr REGON...............................................................................................................

adres e-mail: ...........................................................................................................

(jeśli wykonawca posiada)

# OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienie na podstawie  art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r.,  poz. 1579 ze zm.)

_________________________

data i podpis Wykonawcy